Ханты-Мансийский  автономный округ –  Югра

Ханты-Мансийский район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОГОМ

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  31.05.2021                                                              		                    № 34-р

д. Согом

Об утверждении плана мероприятий по подготовке

жилищного фонда и административных зданий

сельского поселения Согом к эксплуатации

в осенне-зимний период 2021-2022 годов

В связи подготовкой к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 годов жилищного фонда и административных зданий сельского поселения Согом:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий сельского поселения Согом по подготовке жилищного фонда и административных зданий сельского поселения Согом к эксплуатации в осенне-зимний период согласно приложению.

2. Назначить ответственным за исполнением мероприятий по подготовке к отопительному сезону жилищного фонда и административных зданий сельского поселения Согом в осенне-зимний период 2021-2022 годов ведущего специалиста по ГЗ и ЖО администрации сельского поселения Согом Петрову Т.И.

3. Считать утратившим силу распоряжение администрации сельского поселения Согом от 15.05.2020 № 34-р «Об утверждении плана мероприятий по подготовке жилищного фонда и административных зданий сельского поселения Согом к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 годов».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения Согом                                                  Г.В. Полуянов

Приложение

к распоряжению администрации

сельского поселения Согом

от 31.05.2021 № 34-р

План

мероприятий сельского поселения Согом по подготовке жилого фонда и административных зданий сельского поселения Согом к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 годов

| № п/п | Мероприятия | Ответственные за исполнение | Срок исполнения | Кто привлекается |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Провести инструктажи населения о мерах пожарной безопасности в период отопительного сезона | ведущий специалист ГО и ЖО | постоянно |  |
| 2. | Создать запасы материально-технических ресурсов для осуществления содержания и текущего ремонта | Глава сельского поселения, главный бухгалтер | постоянно |  |
| 3. | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством РФ нарушений | ведущий специалист ГО и ЖО | по мере выявления |  |
| 4. | Подготовить Паспорта готовности жилых домов к работе в зимних условиях | ведущий специалист ГО и ЖО | до 10 сентября 2021 года | Жилищная комиссия |
| 5. | Организовать осмотр чердачных и подвальных помещений на предмет утепления, остекления, предотвращения свободного доступа | ведущий специалист ГО и ЖО | до 10 сентября 2021 года |  |